- Fechas
  - 26 de octubre
    - Crear prototipo
    - Crear proyecto, con parte fronted y backend
  - 16 de noviembre
    - Frontend y Backend conectados, principales funcionalidades realizadas
  - 30 de noviembre
    - Prueba funcional completa
    - Empezar a desarrollar la memoria
  - 11 y 12 de diciembre
    - Defensa del proyecto
- Detectamos que falta
  - Definir el BACKEND: elegir entre base de datos y API CRUD (REST o no) o tirar inicialmente con JSON SERVER (no parece viable para producción)
  - Preparar el prototipo con FIGMA o en papel (mapa de pantallas, transiciones y datos a mantener)
- Cambios
  - Estaba trabajando en la página principal pero he decidido separarlos en dos componentes y luego importarlos
  - Conectar las tareas con una base de datos, empezaré con JSON SERVER
    - npm install -g json-server
    - Crear un archivo que contendrá los datos simulados (db.json)
    - npm install axios
    - json-server –-watch db.json
  - La función cargar tareas de la base de datos funciona
  - CORREGIR al pulsar eliminar sale un error de dialog
  - En quasar.config.js añadimos los plugins como DIALOG y NOTIFY